Programowanie w Java – projekt.

Autor: Konrad Hemzaczek

Prowadzący mgr inż. Grzegorz Górecki

Gra internetowa szachy oparta wzorcu MVC.

Harmonogram:
1. Stworzenie podstaw aplikacji klienckiej przy użyciu swing:
  1. Stworzenie klasy dziedziczącej z Jframe. //17.03.2015
  2. Implementacja przycisków menu głównego, oraz pól tekstowych do logowania z wykorzystaniem komponentów swing. //17.03.2015
  3. Pobieranie danych danych od użytkownika takich jak login i hasło. //24.03.2015
  4. Stworzenie elementów GUI odpowiedzialnych za obsługę aplikacji klienckiej //
  5. Stworzenie kontrolki odpowiedzialnej za szachownicę. //
2. Własne, implementacja logiki gry:
  1. Wdrożenie do GUI klienta mechanizmu wyświetlającego szachownicę. //24.03.2015
  2. Stworzenie klasy definiującej ruchy, oraz zarządzanie obiektami na szachownicy, z której dziedziczyć będą mogły pionki, oraz poszczególne figury, //
  3. Implementacja ruchu obiektów na szachownicy, oraz sprawdzanie poprawności. //
  4. Sprawdzanie warunków podmiany pionu na figurę, oraz warunków do zakończenia gry.//
3. Komunikacja sieciowa: sockety lub RMI:
  1. Stworzenie serwera gier.//
    1. przygotowanie GUI klienta do komunikacji sieciowej. // 12.05.2015
  2. Obsługa klientów:
    1. Mechanizm zapraszania do gier. // 26.05.2025
    2. Implementacja mechanizmu logowania do serwera gier. // 12.05.2015
    3. Skomunikowanie gry sieciowej. //26.05.2025
  3. Serwer reklam.
  4. Opcje społecznościowe:
    1. czat. // 12.05.2015
    2. lista znajomych.
4. Pliki:
  1. Usprawnienie wyglądu GUI użytkownika za pomocą pobierania grafik z pliku. //24.03.2015
  2. Pobieranie plików będących reklamami.
  3. Zapis stanu gry lokalnej.
  4. Odczyt stanu gry lokalnej.
5. Bazy Danych: JDBC dla: PostreSQL:
  1. Baza graczy zapisana w bazie danych SQL. //
  2. Statystyki rozgrywek zapisywane w bazie danych.
  3. Na życzenie użytkownika pobranie jego statystyk z bazy danych.
  4. Lista kontaktów przechowywana w bazie danych.
6. Wątki:
  1. Obsługa GUI, oraz nasłuchiwania wprowadzania danych za pomocą wątków. //24.03.2015
  2. Wyświetlanie dodatkowych elementów na wątkach: okna dialogowe, dynamiczne listy graczy itp. //19.05.2015
  3. Obsługa logiki gry za pomocą wątków. //
  4. Obsługa opcji społecznościowych (czat) za pomocą wątków. // 19.05.2015