Programowanie w Java – projekt.

Autor: Konrad Hemzaczek

Prowadzący mgr inż. Grzegorz Górecki

Gra internetowa szachy oparta wzorcu MVC.

Harmonogram:
1. Stworzenie podstaw aplikacji klienckiej przy użyciu swing:
  1. Stworzenie klasy dziedziczącej z Jframe. //17.03.2015
  2. Implementacja przycisków menu głównego, oraz pól tekstowych do logowania z wykorzystaniem komponentów swing. //17.03.2015
  3. Pobieranie danych danych od użytkownika takich jak login i hasło. //24.03.2015
  4. Stworzenie wstępnych stanów gry: menu, logowanie, rozgrywka itp.
  5. Stworzenie kontrolki odpowiedzialnej za szachownicę.
2. Własne, implementacja logiki gry:
  1. Wdrożenie do GUI klienta mechanizmu wyświetlającego szachownicę. //24.03.2015
  2. Stworzenie klasy definiującej ruchy, oraz zarządzanie obiektami na szachownicy, z której dziedziczyć będą mogły pionki, oraz poszczególne figury,
  3. Implementacja ruchu obiektów na szachownicy, oraz sprawdzanie poprawności.
  4. Sprawdzanie warunków podmiany pionu na figurę, oraz warunków do zakończenia gry.
  5. Wdrożenie wzorca MVC.
3. Komunikacja sieciowa: sockety lub RMI:
  1. Stworzenie serwera gier.
    1. przygotowanie GUI klienta do komunikacji sieciowej.
  2. Obsługa klientów:
    1. Pokoje rozgrywki.
    2. Implementacja mechanizmu logowania do serwera gier.
    3. Sprawdzanie poprawności ruchów wprowadzanych przez graczy, warunków podmiany pionu na figurę, oraz warunków zakończenia rozgrywki.
  3. Serwer reklam.
  4. Opcje społecznościowe:
    1. czat.
    2. lista znajomych.
4. Pliki:
  1. Usprawnienie wyglądu GUI użytkownika za pomocą pobierania grafik z pliku. //24.03.2015
  2. Pobieranie plików będących reklamami.
  3. Zapis stanu gry lokalnej.
  4. Odczyt stanu gry lokalnej.
5. Bazy Danych: ORM (np. Hibernate) lub JDBC dla: MySQL, PostreSQL, lub SQLite:
  1. Baza graczy zapisana w bazie danych SQL.
  2. Statystyki rozgrywek zapisywane w bazie danych.
  3. Na życzenie użytkownika pobranie jego statystyk z bazy danych.
  4. Lista kontaktów przechowywana w bazie danych.
6. Wątki:
  1. Obsługa GUI, oraz nasłuchiwania wprowadzania danych za pomocą wątków. //24.03.2015
  2. Implementacja animacji na odrębnych wątkach, wyświetlanie reklam za pomocą wątków.
  3. Sprawdzanie poprawności po stronie użytkownika za pomocą wątków.
  4. Obsługa opcji społecznościowych za pomocą wątków.